Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения администрацией г. Канска жилищного законодательства, регулирующего порядок и сроки реконструкции аварийного жилья.

27.05.2020 Межведомственной комиссией города Канска, принято решение о признании многоквартирного дома по адресу г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 25 аварийным и подлежащим реконструкции с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого дома в соответствии с установленным требованиями.

На основании данного заключения межведомственной комиссии администрацией города Канска издано постановление № 557 от  26.06.2020 о признании многоквартирного дома по адресу г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 25 аварийным и подлежащим реконструкции. Собственникам многоквартирного дома необходимо до 31.12.2021 произвести реконструкцию здания в местах общего пользования.

С момента признания МКД аварийным администрацией г. Канска контрольные проверки мониторинга состояния многоквартирного дома, не проводились, меры к реконструкции жилого дома, также не принимались.

По результатам проверки 08.09.2021 в Канский городской суд прокуратурой направлено административное исковое заявление о признании  незаконным бездействия администрации г. Канска в части непринятия мер по реконструкции многоквартирного дома № 25 по ул. 40 лет Октября г. Канска, а также обязании произвести ремонтно – восстановительные работы

С учетом решения Канского городского суда от 21.10.2021 , определения Красноярского краевого суда от  18.01.2022 на администрацию г. Канска возложена обманность произвести ремонтно – восстановительные работы в многоквартирном доме до 31.08.2022.

До настоящего времени  администрацией г. Канска не принято мер к реконструкции МКД, заявка на выделение средств из краевого бюджета на проведение работ по реконструкции МКД в размере 116216350, 0 рублей направлена в Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края  только 02.05.2023.

По результатам настоящей проверки, учитывая бездействие со стороны администрации г. Канска в длительном неисполнении решения суда, 16.05.2023 главе г. Канска Бересневу А.М. внесено преставление.