**АДМИНИСТРАЦИЯ АНЦИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06 февраля 2025 г. с. Анцирь № 11-п

О проведении субботников и двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Анцирский сельсовет

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края, руководствуясь ст.7 Устава Анцирского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 12 апреля 2025 года весенний субботник по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Анцирский сельсовет (далее – Анцирский сельсовет) в населенных пунктах: с. Анцирь, д. Белоярск, д. Подояйск, п. Карьерный.
2. Провести 4 октября 2025 года осенний субботник по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета в населенных пунктах: с. Анцирь, д. Белоярск, д. Подояйск, п. Карьерный.
3. Объявить проведение весеннего двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета с 10.04.2025г. по 10.06.2025г.
4. Утвердить План мероприятий на период двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета в 2025 году согласно приложению № 1.
5. Утвердить План мероприятий по проведению субботников по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета в 2025 году согласно приложению № 2.
6. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения субботников и двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета согласно приложению № 3.
7. Утвердить Положение о конкурсе по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета (далее - Конкурс) среди населения, организаций и учреждений расположенных на территории Анцирского сельсовета согласно приложению № 4.
8. Утвердить состав комиссии по организации работ по благоустройству и подведению итогов Конкурса согласно приложению № 5.
9. В срок до 10 апреля 2025 года провести организационную работу с жителями сельсовета по выполнению Правил благоустройства и содержания территории поселения, наведения санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям и участия населения в субботниках.
10. Мобилизовать руководителей организаций и учреждений различных форм собственности на проведение работ по очистке закрепленных и прилегающих территорий, своевременному вывозу производственного и бытового мусора.
11. В срок до 30 апреля 2025 года принять меры, необходимые для ликвидации неорганизованных свалок и приведения в надлежащей порядок подъездных путей к объектам временного размещения твердых коммунальных отходов.
12. Выполнить ремонтные и реставрационные работы к 9 мая на обелисках воинской славы в с. Анцирь и д. Белоярск, а так же привести в надлежащее состояние прилегающие к ним территорий.
13. Принять участие в совместных рейдах с участковым уполномоченным МО МВД России «Канский» по обеспечению уборки и надлежащего содержания территорий частного жилого фонда.
14. Организовать проведение акции «Дни памяти» по благоустройству памятных мест и захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с 28.04.2025г. по 08.05.2025г., обеспечить участие хозяйственной группы администрации Анцирского сельсовета в уборке территории кладбищ. Организовать шефство образовательных учреждений над памятными местами и захоронениями участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также активизировать привлечение молодежи к данным мероприятиям.
15. Руководителям организаций и учреждений (по согласованию) предоставить свои планы мероприятий двухмесячника по благоустройству.
16. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, а также населению еженедельно проводить санитарные пятницы по уборке внутри дворовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры.
17. Главному бухгалтеру администрации Анцирского сельсовета предусмотреть выделение необходимых финансовых средств на благоустройство территории Анцирского сельсовета, согласно статьям бюджета.
18. Признать утратившим силу постановление администрации Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края от 19.01.2024 № 02-п «О проведении субботников и двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Анцирский сельсовет».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по организации работ по благоустройству.
20. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании "Депутатский вестник Анциря", и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края [в](http://antsir.ru) информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Анцирского сельсовета В.А.Печерский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Анцирского сельсовета

Канского района Красноярского края

от 06.02.2025г. № 11-п

**План**

**мероприятий на период двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Период проведения | Ответственный |
| **Организационные мероприятия:** | | | |
| 1. | Разработка плана работы комиссии по организации работ по благоустройству | до 10.04.2025 | Колбукова Л.А. |
| 2. | Проведение совещания по организации проведения субботников и двухмесячника по благоустройству территории Анцирского сельсовета | до 10.04.2025 | Печерский В.А. |
| 3. | Информирование населения, организаций и учреждений о проведении субботников и двухмесячника по благоустройству территории Анцирского сельсовета | до 10.04.2025 | Колбукова Л.А. |
| 4. | Согласование с руководителями организаций, предприятий вопроса о выделении техники, материалов, людей | до 10.04.2025 | Печерский В.А.., руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 5. | Информирование населения по вопросам пожарной безопасности | до 26.04.2025 | Борзова Р.В. |
| 6. | На заседании комиссии по организации работ по благоустройству заслушать отчет организаций, учреждений о проведенных работах в ходе проведения субботников и двухмесячника по благоустройству | до 10.06.2025 | Печерский В.А. |
| **В ходе субботника 12.04.2025 г. и двухмесячника по благоустройству 2025 г.:** | | | |
| 1. | Организация уборки территорий общего пользования, вывоза мусора | в период проведения двухмесячника | Печерский В.А., руководители организаций (по согласованию) |
| 2. | Организация уборки площади с. Анцирь: сбор сухой травы, мусора | в период проведения двухмесячника | Администрация Анцирского сельсовета |
| 3. | Уборка прилегающих территорий к учреждениям и организациям | в период проведения двухмесячника | Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| 4. | Уборка территории многоквартирных домов.  Сбор мусора вокруг домов и прилегающих территорий, очистка чердачных помещений, уборка лестничных переходов, ремонт входных дверей, электро-плафонов в подъездах | в период проведения двухмесячника | ООО «Теплосервис» (по согласованию), жители |
| 5. | Уборка кладбищ в с. Анцирь, д. Белоярск, д. Подояйск | в период проведения двухмесячника | Администрация Анцирского сельсовета, жители |
| 6. | Уборка территорий населенных пунктов, частных домовладений и приусадебных участков: очистка придорожных водоотводных канав, ремонт ограждений, очистка от кустарников фасадов приусадебных участков, подрезка деревьев, побелка | в период проведения двухмесячника | жители |
| 7. | Организации и учреждения:  - администрация Анцирского сельсовета: уборка собственной территории, включая гараж и прилегающей территории, озеленение;  - организации торговли: уборка закрепленной территории (радиус-10 метров), установка баков для мусора, ремонт фасадов помещений, озеленение территории;  - ООО «Теплосервис», котельная: уборка собственной территории и территории прилегающей к забору, дороги ведущей к котельной, провести озеленении территории;  - ООО «Стратегия»: уборка собственной территории и территории, прилегающей к ограждению, дороги ведущей к водозабору, провести озеленение территории;  - организациям и учреждениям, расположенным в п. Карьерный: уборка собственной территории и территории прилегающей к ограждению, провести озеленение;  - МБОУ «Анцирская СОШ»: уборка территории, территории прилегающей к ограждению, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев, озеленение;  - МБДОУ «Анцирский детский сад»: уборка территории и территории, прилегающей к ограждению, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев, озеленение;  - МБУК «МКС» Канского района филиал № 11 «Анцирский Дом культуры»: уборка территории и территории прилегающей, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев, озеленение;  - КГБУЗ «Канская МБ» Таеженская участковая больница филиал № 3 «Анцирская амбулатория»: уборка территории и территории прилегающей к ограждению, озеленение. | в период проведения двухмесячника | Администрация Анцирского сельсовета, руководители организаций и учреждений  (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Анцирского сельсовета

Канского района Красноярского края

от 06.02.2025г. № 11-п

**План**

**мероприятий по проведению субботников по благоустройству и улучшению**

**санитарного состояния территории Анцирского сельсовета в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Ответственный | |
| **Субботник 12.04.2025г.** | | | | |
| 1 | Посадка деревьев | | Администрация Анцирского сельсовета | |
| 2 | Уборка мусора вдоль дороги по ул. Советская  с. Анцирь | | Администрация Анцирского сельсовета,  жители | |
| 3 | Благоустройство придомовых территорий (сбор мусора, посадка деревьев и кустарников, сбор сухой травы) | | жители | |
| 4 | Уборка кладбищ | | Администрация Анцирского сельсовета,  жители | |
| 5 | Уборка площади с. Анцирь от сухой травы, мусора | | Администрация Анцирского сельсовета | |
| 6 | Уборка территории организаций и учреждений и прилегающей территории к ограждению | | Руководители организаций и учреждений  (по согласованию) | |
| **Субботники в период с 28.04.2025г. по 08.05.2025 г.** | | | | |
| 1 | | Уборка территории памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | Администрация Анцирского сельсовета,  жители  МБОУ «Анцирская СОШ» (по согласованию) |
| **Субботник 04.10.2025г.** | | | | |
| 1 | Уборка, благоустройство придомовых территорий (сбор мусора, сухой травы) | | жители | |
| 2 | Уборка территории организаций и учреждений и прилегающей территории к ограждению | | Руководители организаций и учреждений  (по согласованию) | |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Анцирского сельсовета

Канского района Красноярского края

от 06.02.2025г. № 11-п

**Состав**

**рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения**

**субботников и двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета**

Председатель – Печерский В.А., Глава Анцирского сельсовета

Члены рабочей группы :

1. Титов А.Ю., председатель Анцирского сельского Совета депутатов

(по согласованию)

1. Борзова Р.В., заместитель главы Анцирского сельсовета
2. Колбукова Л.А., инженер администрации Анцирского сельсовета
3. Шевелев В.В., директор ООО «Теплосервис» (по согласованию)
4. Витман Л.П., директор МБОУ «Анцирская средняя общеобразовательная школа»

(по согласованию)

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Анцирского сельсовета

Канского района Красноярского края

от 06.02.2025г. № 11-п

**Положение**

**о конкурсе по благоустройству и улучшению санитарного состояния**

**территории Анцирского сельсовета**

1. Конкурс по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Анцирского сельсовета (далее – Конкурс) направлен на привлечение к проведению работ по благоустройству территории населенных пунктов Анцирского сельсовета граждан, коллективов организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета.
2. Целью Конкурса является благоустройство придомовых территорий, наведение порядка, чистоты на территориях общего пользования вблизи жилых домов, на улицах, повышение уровня культуры граждан.
3. Работы по благоустройству населенных пунктов сельсовета в рамках Конкурса могут проводиться за счет средств граждан и юридических лиц.
4. Работы по благоустройству могут проводиться гражданами, юридическими лицами, жилищно-эксплуатационными организациями различных форм собственности.
5. Работы по благоустройству населенных пунктов сельсовета в рамках Конкурса проводится за счет внебюджетных средств (привлеченных средств спонсоров), собственных средств участников Конкурса, предусмотренных на цели осуществления деятельности по благоустройству придомовых территорий, мест общего пользования многоквартирных домов и награждения победителей Конкурса.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучшая усадьба 2025 года»;

- «Лучшее благоустроенное учреждение 2025 года»

7. Подведение итогов Конкурса проводится в два этапа, в период с 12 по 15 августа 2025 года:

I этап - с 12-15 августа – подведение итогов Конкурса по благоустройству;

II этап - 16 августа – объявление и награждение победителей Конкурса в соответствующей номинации.

1. В Конкурсе могут принять участие жители населенных пунктов Анцирского сельсовета, коллективы организаций и учреждений всех форм собственности независимо от их территориальной принадлежности по отношению к благоустраиваемой территории, подавших заявку в администрацию Анцирского сельсовета до 1 августа 2025 года включительно.

Заявка подается на имя председателя комиссии на бумажном носителе в произвольной форме с обязательным указанием номинации для участия, точного адреса объекта, подлежащего оценке (осмотру), фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя (группы заявителей), а в случае подачи заявки юридическим лицом - адреса его местонахождения.

1. Итоги по всем показателям Конкурса подводятся конкурсной комиссией с выездом на объекты благоустройства. Протоколы комиссии конкурса заверяются подписями всех членов комиссии.
2. Победителям номинации Конкурса является заявка (объекта благоустройства), набравшая наибольшее количество баллов и (или) выгодно отличающаяся от остальных конкурсных объектов, с учетом степени гармоничности, необходимости, целесообразности и эстетичности оформления объекта номинации.
3. Конкурсная комиссия рассматривает по каждой номинации Конкурса все заявки претендентов на призовые места, поданные в соответствии с настоящим Положением. Комиссия проводит оценку работы участников Конкурса непосредственно на объектах благоустройства и принимает решение о победителях Конкурса при участии в заседании комиссии не менее 2/3 её состава. При равном количестве голосов, голос председателя комиссии является решающим.
4. Награждает победителей Конкурса председатель конкурсной комиссии.
5. Победитель Конкурса определяется по следующим показателям:
   1. Номинация **«Лучшая усадьба 2025 года**»:

- Оригинальное оформление усадьбы до 10 баллов

- Наличие номерного знака и таблички до 10 баллов

с указанием улицы на угловом доме

- Опрятный вид фасада и двора усадьбы до 10 баллов

- Наличие зеленых насаждений, цветников до 10 баллов

- Содержание прилегающей территории до 10 баллов

к дому в чистоте и порядке

- Единое композиционное оформление до 50 баллов

- Содержание в исправном состоянии до 10 баллов

ограждений

* 1. Номинация «**Лучшее благоустроенное учреждение 2025 года**»:

- Оригинальное оформление территории до 10 баллов

- Наличие номерного знака и таблички с до 10 баллов

указанием улицы

- Опрятный вид фасада и двора усадьбы до 10 баллов

- Наличие зеленых насаждений, цветников до 10 баллов

- Содержание прилегающей территории до 10 баллов

к дому в чистоте и порядке

- Единое композиционное оформление до 50 баллов

1. Победители номинаций Конкурса становятся держателем таблички с наименованием лучшего объекта номинации. Таблички с наименованием «Лучшая усадьба 2025 года», «Лучшее благоустроенное учреждение 2025 года» хранятся у победителей номинаций, устанавливаются на фасаде дома и учреждения.

Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места номинаций, награждаются дипломами участников открытого конкурса «Лучшая усадьба 2025 года», «Лучшее благоустроенное учреждение 2025 года».

Приложение № 5

к постановлению Администрации

нцирского сельсовета

Канского района Красноярского края

от 06.02.2025г. № 11-п

**Состав**

**комиссии по организации работ по благоустройству**

**и подведению итогов Конкурса**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии  Печерский Владимир Андреевич | Глава Анцирского сельсовета |
| Члены комиссии |  |
| Титов Алексей Юрьевич | Председатель Анцирского сельского Совета депутатов (по согласованию) |
| Витман Людмила Петровна | Директор МБОУ «Анцирская средняя общеобразовательная школа»  (по согласованию) |
| Шевелев Виктор Васильевич | Директор ООО «Теплосервис»  (по согласованию) |
| Колбукова Лидия Анатольевна | Инженер администрации Анцирского сельсовета |
| Белянинова Вера Васильевна | Заведующий филиалом № 11 «Анцирский Дом культуры»  (по согласованию) |